| 第二轮自治区生态环境保护督察第13项整改任务完成情况表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 整改问题 | 河道“四乱”问题依然存在。督察发现，鄂尔多斯市部分旗区河道清理整治常态化、规范化管理不到位，“四乱”问题依然存在。准格尔旗缔华商砼站生产生活设施挤占黄河一级支流龙王沟主河道，向内侵占河道最宽处约90米，面积约3.9万平方米，最窄处仅留出宽约8米的涵洞，严重影响行洪安全；按照鄂尔多斯市2019年划定河道岸线管理范围要求应予退出，准格尔旗在2024年初隐患排查后启动退出工作，截至督察进驻尚未完成退出。恒泰隆商砼站在龙王沟主河道内截取水资源，长期违规取水。乌审旗红柳河巴图湾水库下游约4公里处，萨拉乌苏旅游文化发展有限公司未办理相关手续，于2023年建设漂流码头，2024年6月相关部门对违法行为进行了处罚并要求整改，截至督察进驻，整改无实质性进展。伊金霍洛旗黄河三级支流达卡沟苏布尔嘎镇全盛久村发现盗采砂坑8个，面积20余亩，采砂量达2万立方米以上。毛不拉孔兑上游杭锦旗段河道内有两座共约40余亩的蓄水池，无相关手续取水近10年。 |  |  |
| 整改目标 | - 清理拆除违规设施，保障河道行洪畅通。 |  |  |
| 完成时限 | 立行立改，长期坚持 | 完成情况 | 完成 |
| 责任单位 | 市水利局、市自然资源局、市公安局、市检察院、市生态环境局，准格尔旗、伊金霍洛旗、乌审旗、杭锦旗党委和政府 | 监管单位 | 市水利局、市自然资源局、 市公安局、市检察院、市 生态环境局 |
| 整改措施 | - 一是依法依规查处缔华商砼站侵占河道问题，拆除河道内所有设备，清理堆料、弃渣、土方等；依法依规查处准格尔旗恒泰隆商砼站违规取用水行为，拆除河道水泥坝，保障河道行洪畅通。二是依法依规对漂流码头侵占河道的设施进行拆除。三是依法依规查处达卡沟河道内盗采砂石问题，构成刑事立案的移交公安机关侦办；清理填埋河道内盗采砂坑，保障河道行洪畅通。四是清理整治两座蓄水池，拆除围堰保障河道行洪畅通；依法依规查处违规取水问题。 |  |  |
| 整改成效 | - （一）关于准格尔旗2家商砼站生产生活设施挤占龙王沟河道有关问题。一是准格尔旗缔华商砼站完成料棚、实验室、库房和储料罐等拆除工作，清理设施总面积6000余平方米；恒泰隆商砼站完成办公室、生活用房、锅炉房、库房和罐桶、拌料机、输送带拆除工作，清理设施总面积3000余平方米，拆除水泥护岸，恢复河道原貌。二是关于恒泰隆商砼站违规取水问题，经调查核实，从水泥坝取水的均为王清塔村民，恒泰隆商砼站生产和生活用水均取自自来水管网，未发现违规取水行为，为保障河道行洪畅通，已拆除水泥坝。 - （二）关于乌审旗红柳河巴图湾水库下游漂流码头问题。乌审旗组织相关单位已对违规漂流码头和相关设施进行清理拆除。 - （三）关于伊金霍洛旗达卡沟盗采砂石问题。针对盗采砂石行为伊金霍洛旗农牧和水利局将相关线索移交公安机关，现公安机关已完成案件侦办，移交呼市铁路检察院提起诉讼。河道内盗采砂坑已回填，恢复河道原貌。 - （四）关于毛不拉孔兑上游蓄水池，无相关取水手续问题。一是杭锦旗已拆除河道内蓄水池围堰，恢复了河道原貌；二是针对违规取水问题，经杭锦旗农牧业综合行政执法大队复核，2座蓄水池为1998年杭锦旗计划委员会批复的村集体项目，符合《取水许可和水资源费征收管理条例》第四条第一项中无需领取取水许可证的情形，作出不予立案处罚的决定。 |  |  |